UMOWA NR …………………

( projekt )

zawarta w Kole w dniu …………. r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82 , 00-844 Warszawa, NIP 527 282 56 16, Regon 368302575,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, działający przez Zarząd Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło, reprezentowany przez: Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole – mgr inż. Jana Bartczaka

zwany dalej „Zamawiającym”,

z jednej strony,

a

Panem/Panią,……………………………………………………………………………………. prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą „…………………………………………………………………………………………………………….….”, ul. ………………………………..,  00-000 ………………………………… NIP:  ……………….….., REGON: ……………., , zwanym dalej „Wykonawcą”

z drugiej strony,

o następującej treści:

§ 1

- W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy pn.:

„Zwiększenie retencji poprzez piętrzenie wód w zlewni Rgilewki - remont budowli na rz. Tralalce, rz. Orłówce, Kanale Bylice i Kanale Dzierzbickim - NW Koło „

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki: Załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy

§ 2

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu Umowy:  ………….. 2020 r.

- Przez wykonanie przedmiotu Umowy należy rozumieć zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Koordynatora robót.

§ 3

Obowiązkiem Zamawiającego jest:

- przekazanie placu budowy,

- zapewnienie Koordynatora Prac,

- odebranie prawidłowo wykonanego przedmiotu Umowy i zapłata umówionej należności.

§ 4

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

- przedmiot Umowy wykonać zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót i poleceniami Koordynatora robót,

- przedmiot Umowy wykonać z należytą starannością przy przestrzeganiu Polskich i Branżowych Norm oraz przepisów bhp i p.poż.

§ 5

- Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z zabezpieczeniem terenu, 
na którym prowadzone będą prace.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Przedmiotu Umowy.

- Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 i nast. Kodeksu cywilnego.

- W każdym czasie trwania gwarancji i rękojmi Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę o zauważonych nieprawidłowościach, wadach, czy brakach w Przedmiocie Umowy wyznaczając Wykonawcy nie krótszy jak 7 dniowy termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, wad, czy braków, bez dodatkowej zapłaty.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 7 nieprawidłowości, wad, czy braków w Przedmiocie Umowy, Zamawiający jest upoważniony do powierzenia usunięcia tych nieprawidłowości, wad, czy braków innej osobie lub innemu podmiotowi na koszt i na ryzyko Wykonawcy.

§ 6

- Z ramienia Zamawiającego koordynatorem prac będzie: ………………….

- Z ramienia Wykonawcy kierownikiem prac będzie: ……………………

§ 7

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określa się na kwotę netto:  ……………….. plus podatek VAT 23% w wysokości …………… zł, co daje kwotę brutto: …………………. zł (słownie: ……………………………….. złotych …../100)

- Wysokość wynagrodzenia, określona w ust. 1 powyżej, wynika z kosztorysu ofertowego,

- Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym, sporządzonym w oparciu o faktycznie wykonany zakres robót .

- Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem Umowy obciążają w całości Wykonawcę.

- Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej.

- Faktury VAT i inne dokumenty rozliczeniowe muszą być wystawiona na rzecz:

Nabywca:  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 
        ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, NIP 527-282-56-16, REGON 368302575,

Odbiorca:  Zarząd Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło

- Wynagrodzenie jest płatne w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

- W przypadku stwierdzenia braków przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy, Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawca w sytuacji pozytywnej weryfikacji Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT, zgodnie z regulacją art. 96b ustawy z dnia  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2020 r., poz. 106 ze zm.). W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek nie widnieje w w/w wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z dokonaniem płatności do chwili dokonania przez Wykonawcę korekty faktury i wskazania w ramach korekty rachunku widniejącego w w/w wykazie lub w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie posiadał statusu czynnego podatnika VAT widniejącego w w/w wykazie, do chwili uzyskania przez Wykonawcę tego statusu.

- Zamawiający nie będzie zobowiązany do płatności odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności w przypadku płatności wynagrodzenia po terminie z przyczyn wskazanych w § 3 ust. 8 oraz ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu wobec Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 8

- Datę gotowości do odbioru przedmiotu Umowy proponuje Wykonawca, zawiadamiając 
o tym fakcie Zamawiającego, w formie zgłoszenia gotowości do odbioru.

- W ciągu 3 dni roboczych licząc od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości odbioru Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru końcowego przypadający w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości odbioru i powiadamia o tym terminie Wykonawcę.

- Uzgodnienie terminu rozpoczęcia odbioru przypadającego na dzień późniejszy niż 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i nie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się w związku z realizacją Przedmiotu Umowy do przestrzegania ogólnych przepisów prawnych (Kodeks Cywilny i Prawo Budowlane) oraz technicznych (Polskie Normy, Normy Branżowe, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót).

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu niniejszej Umowy lub w zgłoszeniu gotowości do końcowego odbioru przedmiotu Umowy – w wysokości 2,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

b)	za opóźnienie w usunięciu nieprawidłowości, wad, czy braków stwierdzonych przy odbiorze końcowym prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy albo stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 2,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)	za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 
o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu zgodnie z § 7 ust. 1 wynagrodzenia.

§ 10

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy lub zmiany terminów realizacji w wyniku limitowania posiadanych środków finansowych.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić, powierzyć poprawienie wad na koszt Wykonawcy i dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli:

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją przedmiotu Umowy tak dalece, 
że nie jest możliwe jego ukończenie w terminie umownym,

- Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób niezgodny z niniejszą Umową i dokumentami umownymi lub wskazaniami Zamawiającego,

- gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy.

- Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 3, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za częściowe wykonanie przedmiotu Umowy wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy. Strony w takiej sytuacji ustalają termin przekazania częściowo wykonanego przedmiotu Umowy.

- W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)	Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,

2)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych,

3)	w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku.

W przypadku braku zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 protokół inwentaryzacji prac w toku Zamawiający sporządza samodzielnie.

Protokół inwentaryzacji będzie stanowił podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu prac w toku.

Zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys prac w toku będzie podstawą 
do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- W przypadkach powstania jednoczesnego zobowiązania do naliczania kar za opóźnienie oraz kar za odstąpienie od Umowy - będą one naliczane łącznie.

§ 11

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy:

-	z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

-	z powodu wystąpienia warunków hydrologiczno – meteorologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac,

-	z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

-	w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeśli stały się niezbędne, 
a zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów Zamawiającego, a wartość takiej zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy,

-	w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy,

-	z powodu wystąpienia konieczności wykonania prac, które nie zostały wyszczególnione w Opisie przedmiotu zamówienia, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,

-	jeśli łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości Umowy i zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy,

-	z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy np. wyniku limitowania posiadanych środków finansowych i konieczności dostosowania wartości wykonywanych zadań do planu wydatków budżetowych; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi pracami,

-	z powodu zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy np. w wyniku limitowania posiadanych środków finansowych i konieczności dostosowania wartości wykonywanych zadań do planu wydatków budżetowych,

-	w przypadku wystąpienia innych okoliczności nieingerujących w treść przedmiotu zamówienia, których nie można przewidzieć w momencie jej zawarcia.

- Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem 
do aneksu zmieniającego niniejszą Umowę.

§ 12

Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim informacji poufnych, informacji stanowiących tajemnicę handlową lub tajemnicę przedsiębiorstwa oraz danych osobowych uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chyba, że uzyskają pisemną zgodę drugiej Strony, bądź taki obowiązek będzie wynikał z przepisów powszechnie obowiązujących. Wykonawca wykorzystywać będzie wszelkie otrzymane od Zamawiającego informacje tylko 
w celach związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

§ 13

W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do postępowania z danymi osobowymi, do których uzyskają dostęp w związku z realizacją postanowień Umowy, zgodnie z:

a)	przepisami ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;

b)	Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§ 14

- Strony uzgadniają, że dołożą starań, aby wszelkie spory, przed podjęciem drogi sądowej, były rozstrzygane na drodze polubownej.

- W przypadku braku porozumienia sprawy sporne Strony poddają pod rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zarządu Zlewni w Kole.

§ 15

- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie sporządzana w języku polskim.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału: jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

- Załącznikami do niniejszej Umowy są:

- Załącznik nr 1 –  Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA